🛡️

ChildGuard AI

Versiyon 2.0 — Ürün Gereksinimleri Belgesi

| Proje | ChildGuard AI v2.0 |
| --- | --- |
| Yazar | Ömer Özcan |
| Kurum | Afyon Kocatepe Üniversitesi |
| Durum | Taslak — v0.1 |
| Tarih | Mart 2026 |

i

# 1. Yönetici Özeti

ChildGuard AI v2.0, çevrim içi platformlarda çocuklara yönelik zararlı ve istismar edici içeriklerin otomatik olarak tespit edilmesine yönelik hibrit bir makine öğrenmesi sistemidir. Bu belge; birinci sürüm üzerine gerçekleştirilecek geliştirmelerin kapsamını, teknik gereksinimlerini ve uygulama planını tanımlamaktadır.

v2.0 Temel Geliştirme Hedefleri - Klasik makine öğrenmesi katmanının LR+TF-IDF'den XGBoost'a yükseltilmesi - SHAP ve LIME yöntemleriyle açıklanabilir yapay zeka (XAI) katmanının entegrasyonu - Gradio arayüzünün React/Next.js tabanlı bir web uygulamasıyla yenilenmesi - Tarayıcı eklentisi (Chrome Extension) mimarisinin uzun vadeli yol haritasına alınması

# 2. Proje Arka Planı ve Motivasyon

## 2.1 Mevcut Sistem (v1.0) Özeti

ChildGuard AI v1.0 aşağıdaki dört temel bileşenden oluşmaktadır:

- BERT (bert-base-uncased): Üç yaş grubuna özgü olarak ince ayar uygulanmış derin öğrenme modeli (Younger <11, Pre-Teen 11-13, Teen 13-17). Hibrit karar skorunda %60 ağırlık taşımaktadır.

- Logistic Regression + TF-IDF: Maksimum 5.000 boyutlu TF-IDF vektörleri, metin uzunluğu ve kelime sayısı meta-özellikleri ile yaş grubu one-hot kodlamasından oluşan klasik makine öğrenmesi katmanı. Hibrit karar skorunda %40 ağırlık taşımaktadır.

- Gradio Arayüzü: Hibrit skor, BERT skoru ve LR skoru çıktılarını sunan tek sayfalık analiz paneli.

- Docker desteği: docker-compose aracılığıyla tek komutla başlatılabilen konteyner yapısı.

## 2.2 v1.0 Sınırlılıkları

| Sınırlılık | Açıklama |
| --- | --- |
| Klasik Model Performansı | LR+TF-IDF doğrusal bir karar sınırı oluşturmakta; XGBoost ise gradyan artırma yöntemiyle doğrusal olmayan ve daha karmaşık sınıflandırma sınırları öğrenebilmektedir. |
| Kara Kutu Problemi | Modelin hangi sözcük ya da özelliklere dayanarak karar verdiği kullanıcıya iletilmemektedir. Akademik çalışmalarda güvenilirlik ve şeffaflık açısından bu durum önemli bir eksiklik oluşturmaktadır. |
| Arayüz Kısıtları | Mevcut Gradio arayüzü tek sayfa yapısıyla sınırlı olup analiz geçmişi tutulmamakta, mobil cihazlarla uyumlu değildir ve özelleştirme imkânı oldukça kısıtlıdır. |
| Yaş Grubu Sabit Kodlanmış | app.py dosyasında age_group_features = [0,0,1,0] olarak sabit tanımlanmıştır; kullanıcının yaş grubu seçimi yapmasına olanak tanınmamaktadır. |
| Tek BERT Modeli Kullanımı | Arayüzde yalnızca bert_younger modeli yüklenmekte; Pre-Teen ve Teen yaş gruplarına ait modeller kullanılmamaktadır. |

# 3. Hedef Kitle ve Kullanım Senaryoları

## 3.1 Birincil Kullanıcı Grupları

- Akademisyenler ve araştırmacılar: Doğal dil işleme ve açıklanabilir yapay zeka alanlarında çalışan, model çıktılarının yorumlanabilirliğine ihtiyaç duyan kullanıcılar.

- Ebeveynler ve eğitimciler: Çocukların maruz kaldığı çevrim içi içeriklerin güvenliğini değerlendirmek isteyen kullanıcılar.

- İçerik moderatörleri: Sosyal medya platformları veya eğitim ortamlarında sistematik içerik denetimi yürüten uzmanlar.

- Yazılım geliştiriciler: Sistem API'si aracılığıyla ChildGuard'ı kendi uygulamalarına entegre etmeyi planlayan teknik kullanıcılar.

## 3.2 Kullanım Senaryoları

- Bir öğretmen, öğrencilerin sosyal medya yazışmalarını analiz ederek siber zorbalık içeriklerini tespit etmek ve bu kararın hangi dilsel unsurlara dayandığını anlamak istemektedir. Bu senaryo, XAI katmanının gerekliliğini doğrudan ortaya koymaktadır.

- Bir araştırmacı, modelin sınıflandırma mekanizmasını akademik bir yayın kapsamında görselleştirmek amacıyla SHAP değer çıktılarına ihtiyaç duymaktadır.

- Bir ebeveyn, çocuğunun aldığı mesajları web arayüzü üzerinden analiz ederek 0-100 aralığında normalleştirilmiş bir güvenlik skoru elde etmek istemektedir.

- (Uzun Vadeli Vizyon) Bir kullanıcı, Chrome tarayıcı eklentisi aracılığıyla çevrim içi platformlarda gezinirken seçili metinleri gerçek zamanlı olarak analiz ettirmektedir.

# 4. v2.0 Özellik Gereksinimleri

## 4.1 Özellik 1: XGBoost ile Klasik Makine Öğrenmesi Katmanının Yükseltilmesi

### 4.1.1 Genel Bakış

Mevcut Logistic Regression + TF-IDF pipeline'ı, XGBoost tabanlı bir sınıflandırıcı ile ikame edilecektir. TF-IDF vektörleştirici pipeline içinde korunabilir; temel değişiklik sınıflandırıcı bileşeninde gerçekleşecektir. Hibrit karar formülündeki %40 ağırlık değiştirilmeyecektir.

### 4.1.2 Teknik Gereksinimler

- Kütüphane: xgboost >= 2.0; scikit-learn Pipeline API ile uyumlu olması zorunludur.

- Hiperparametre optimizasyonu: n_estimators, max_depth, learning_rate ve subsample parametreleri GridSearchCV veya Optuna ile taranacaktır.

- Özellik kümesi: TF-IDF (maksimum 5.000 boyut) + metin uzunluğu + kelime sayısı + yaş grubu one-hot kodlaması; mevcut özellik mühendisliği adımları korunacaktır.

- SHAP uyumluluğu: XGBoost, TreeExplainer ile doğal entegrasyon sağlamaktadır. Model tercihinin bu entegrasyonu doğrudan kolaylaştırması, seçimin temel teknik gerekçesini oluşturmaktadır.

- Model serileştirme: Eğitilmiş model joblib kütüphanesi ile .pkl biçiminde kaydedilecektir (mevcut yapıyla uyumlu).

- Performans hedefi: v1.0 Logistic Regression modelinin test kümesi F1 skoruna kıyasla en az 3 puanlık iyileştirme sağlanmalıdır.

### 4.1.3 Değişen Dosyalar

| Dosya | Değişiklik Türü | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| childguardhybrid.py | Güncelle | LR + GridSearchCV bloğu XGBoost pipeline'ı ile değiştirilecektir. |
| app.py | Güncelle | Model yükleme ve tahmin bloğu XGBoost ile uyumlu hâle getirilecektir. |
| requirements.txt | Güncelle | xgboost>=2.0 bağımlılığı eklenecek; scikit-learn>=1.6 korunacaktır. |

## 4.2 Özellik 2: Açıklanabilir Yapay Zeka Katmanı (SHAP + LIME)

### 4.2.1 Genel Bakış

Sistemdeki her iki model için açıklama üretimi gerçekleştirilecektir. XGBoost modeli için shap.TreeExplainer, BERT modeli için ise LIME LimeTextExplainer kullanılacaktır. Üretilen açıklamalar, arayüzde vurgulu metin (highlighted text) ve çubuk grafik (bar chart) olmak üzere iki farklı görselleştirme biçimiyle sunulacaktır.

### 4.2.2 SHAP Gereksinimleri (XGBoost)

- Kütüphane: shap >= 0.45

- Yöntem: shap.TreeExplainer — XGBoost ile yerel uyumlu olup hesaplama süresi avantajı sağlamaktadır.

- Çıktı: Her sınıflandırma için pozitif ve negatif katkı sağlayan token'lara ait SHAP değerleri.

- Görselleştirme 1 — Çubuk Grafik: En etkili ilk 10 özelliğin (token) pozitif/negatif katkılarına göre renk kodlamasıyla sunulduğu yatay çubuk grafik.

- Görselleştirme 2 — Vurgulu Metin: Orijinal metinde riskli sözcüklerin kırmızı, nötr sözcüklerin mavi renk skalasında işaretlendiği HTML tabanlı çıktı.

- Performans kısıtı: Tek bir sınıflandırma için SHAP hesaplama süresi 500 ms'yi geçmemelidir.

### 4.2.3 LIME Gereksinimleri (BERT)

- Kütüphane: lime >= 0.2 (lime.lime_text.LimeTextExplainer)

- Yöntem: LimeTextExplainer, BERT tahmin fonksiyonu sarmalanarak uygulanacaktır.

- num_samples: Varsayılan değer 500 olarak belirlenmiş olup kullanıcı tarafından 100-2000 aralığında yapılandırılabilir olacaktır.

- Çıktı: Her token'ın sınıflandırma kararına katkısını gösteren ağırlık vektörü.

- Görselleştirme 1 — Çubuk Grafik: LIME token ağırlıkları; pozitif değerler riskli yönde, negatif değerler güvenli yönde katkıyı ifade etmektedir.

- Görselleştirme 2 — Vurgulu Metin: BERT modelinin yüksek ağırlık atadığı sözcüklerin orijinal metinde renk skalasıyla işaretlenmesi.

- Metodoloji notu: LIME örnekleme tabanlı bir yaklaşım benimsediğinden her çalıştırmada sınırlı düzeyde varyasyon gözlemlenebilir; bu durum yöntemin bilinen bir özelliğidir.

### 4.2.4 XAI Arayüz Entegrasyonu

- Analiz sonuç ekranında "Açıklamayı Görüntüle" geçiş düğmesi (toggle) yer alacaktır.

- SHAP (XGBoost) ve LIME (BERT) açıklamaları, arayüzde yan yana iki bağımsız panel olarak düzenlenecektir.

- Her panel için görünüm seçici sunulacak; kullanıcı "Vurgulu Metin" ve "Çubuk Grafik" arasında geçiş yapabilecektir.

- Açıklama hesaplama işlemleri asenkron olarak yürütülecek; ana analiz sonucu açıklamalar hesaplanmayı beklemeksizin kullanıcıya iletilecektir.

## 4.3 Özellik 3: React/Next.js Tabanlı Web Arayüzü

### 4.3.1 Genel Bakış

Mevcut Gradio arayüzü kullanımdan kaldırılarak React/Next.js çerçevesiyle geliştirilmiş tek sayfa uygulaması (SPA) ile yenilenmesi planlanmaktadır. Python tabanlı arka uç mantığı, FastAPI servisi olarak yeniden yapılandırılacaktır.

### 4.3.2 Arka Uç (FastAPI)

- app.py içindeki Gradio bileşenleri FastAPI endpoint yapısına dönüştürülecektir.

- POST /api/analyze: Analiz edilecek metin ve yaş grubu parametrelerini alır; label, final_score, bert_score ve xgb_score değerlerini döndürür.

- POST /api/explain/shap: Sınıflandırma sonrasında XGBoost için SHAP açıklaması döndürür (asenkron).

- POST /api/explain/lime: Sınıflandırma sonrasında BERT için LIME açıklaması döndürür (asenkron).

- GET /api/health: Yüklü modellerin durumunu ve sistem sağlık bilgilerini döndürür.

- CORS yapılandırması ön uç ile uyumlu biçimde tanımlanacaktır.

- Bağımlılıklar: fastapi >= 0.110, uvicorn.

### 4.3.3 Ön Uç (React/Next.js)

- Çerçeve: Next.js 14+ (App Router), TypeScript.

- Stil: Tailwind CSS ve shadcn/ui bileşen kütüphanesi.

- Veri görselleştirme: Recharts (çubuk grafik bileşenleri için).

### 4.3.4 Ekranlar ve Bileşenler

| Ekran / Bileşen | İçerik ve Davranış |
| --- | --- |
| Ana Analiz Sayfası | Metin giriş alanı (çok satırlı), yaş grubu açılır menüsü (Younger / Pre-Teen / Teen), analiz başlatma düğmesi ve örnek mesaj bileşeni. |
| Sonuç Kartı | Sınıflandırma etiketi (RİSKLİ / GÜVENLİ), renk kodlu güven göstergesi (0-100 aralığı), BERT skoru, XGBoost skoru ve hibrit skoru ayrı bileşen etiketleri olarak sunulmaktadır. |
| XAI Paneli | SHAP ve LIME açıklamaları yan yana iki sekme olarak düzenlenmiştir. Her sekmede vurgulu metin ve çubuk grafik görünümleri arasında geçiş yapılabilmektedir. İçerik asenkron olarak yüklenmektedir (lazy load). |
| Analiz Geçmişi | Oturum bazlı geçmiş listesi (localStorage). Her kayıt metin özetini, skoru ve zaman damgasını içermektedir. Kayıtlar yeniden görüntülenebilir ve silinebilir. |
| Sistem Durumu | Gezinti çubuğunda canlı durum göstergesi: yüklü modeller ile SHAP/LIME bileşenlerinin durumu anlık olarak izlenebilir. |

### 4.3.5 Kullanıcı Deneyimi Gereksinimleri

- Duyarlı (responsive) tasarım zorunludur; minimum desteklenen genişlik 375 pikseldir.

- Analiz süreci boyunca iskelet yükleyici (skeleton loader) veya ilerleme çubuğu (progress bar) kullanıcıya sunulmalıdır.

- Hata yönetimi: Model dosyası yüklü olmadığında kullanıcıya açık ve anlaşılır bir hata bildirimi iletilmelidir.

- Erişilebilirlik: WCAG 2.1 AA standardı esas alınmalıdır; renk kontrastı ve klavye navigasyonu gereksinimleri karşılanmalıdır.

- Koyu tema (dark mode) desteği opsiyonel olarak değerlendirilecektir (ikinci geliştirme döngüsüne bırakılmıştır).

## 4.4 Özellik 4 (Uzun Vadeli Vizyon): Tarayıcı Eklentisi

Vizyon Kapsamındaki Özellik Bu özellik v2.0 kapsamında geliştirilmeyecektir. Uzun vadeli ürün yol haritasına alınmış olup ilerleyen bir sürümde (v3.0 veya sonrası) ele alınması öngörülmektedir.

Hedef platform: Chrome Extension — Manifest V3

- Kullanıcı, herhangi bir web sayfasında metin seçerek sağ tıklama bağlam menüsünden "ChildGuard ile Analiz Et" seçeneğine erişebilecektir.

- Seçilen metin arka uç API'sine iletilecek; sınıflandırma sonucu küçük bir açılır pencerede (popup) kullanıcıya sunulacaktır.

- Gerekli izinler: contextMenus, activeTab, storage.

- Teknik ön koşul: Arka uç API'sinin kamuya açık bir sunucuya dağıtılmış (deploy edilmiş) olması gerekmektedir.

- Gizlilik gereksinimi: Kullanıcı metinlerinin harici bir sunucuya iletilmesi nedeniyle açık onay mekanizması (explicit consent) uygulanması zorunludur.

# 5. v2.0 Teknik Mimari

## 5.1 Sistem Bileşenleri

| Katman | Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| ML — Derin Öğrenme | BERT + TensorFlow | Değişmeyecektir. Üç yaş grubuna özgü ince ayar uygulanmış modeller korunmaktadır. |
| ML — Klasik | XGBoost + TF-IDF | LR+TF-IDF'in yerini almaktadır. TreeExplainer aracılığıyla SHAP entegrasyonu sağlanmaktadır. |
| XAI | SHAP + LIME | XGBoost modeli için shap.TreeExplainer, BERT modeli için LimeTextExplainer kullanılmaktadır. |
| Arka Uç API | FastAPI + Uvicorn | Gradio'nun yerini almaktadır. RESTful JSON API mimarisi, asenkron endpoint desteği. |
| Ön Uç | Next.js + Tailwind | Tek sayfa uygulaması (SPA). Recharts ile veri görselleştirme, shadcn/ui bileşen kütüphanesi. |
| Konteyner | Docker Compose | Arka uç ve ön uç servisleri bağımsız konteynerlar içinde çalışacaktır. |

## 5.2 Docker Compose ile Dağıtım

Sistem bütünüyle Docker Compose ile yönetilecektir. Mevcut Dockerfile ve docker-compose.yml dosyaları iki servisli yeni yapıya uyacak biçimde güncellenecektir. Başlatma komutu v1.0 ile aynı kalmaktadır:

Başlatma Komutu (değişmez) docker-compose up -d --build

| Servis | Build Bağlamı | Port | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| backend | ./backend | 8000:8000 | FastAPI + Uvicorn. final_models/ dizini volume mount ile bağlanmaktadır; model dosyaları imaj içine dahil edilmemektedir. |
| frontend | ./frontend | 3000:3000 | Next.js üretim derlemesi. NEXT_PUBLIC_API_URL ortam değişkeni aracılığıyla arka uç adresini alır. depends_on: backend bağımlılığı ile başlatma sırası güvence altına alınmıştır. |

- Mevcut tek Dockerfile, backend/Dockerfile ve frontend/Dockerfile olmak üzere iki ayrı dosyaya bölünecektir.

- docker-compose.yml kök dizinde konumlandırılacak; v1.0 ile aynı yerleşim korunacaktır.

- Ortam değişkenleri .env dosyası aracılığıyla yönetilecek; bu dosya .gitignore kapsamına alınacaktır.

## 5.3 Proje Dosya Yapısı (v2.0)

Hedef Dizin Yapısı ChildGuard/ ├── backend/ │ ├── api/ │ │ ├── main.py # FastAPI app, CORS, lifespan │ │ ├── routers/ │ │ │ ├── analyze.py # POST /api/analyze │ │ │ └── explain.py # POST /api/explain/shap + /lime │ │ ├── services/ │ │ │ ├── bert_service.py # BERT yükleme + tahmin │ │ │ ├── xgb_service.py # XGBoost yükleme + tahmin │ │ │ ├── hybrid.py # Hibrit skor birleştirme │ │ │ ├── shap_service.py # SHAP açıklama üretimi │ │ │ └── lime_service.py # LIME açıklama üretimi │ │ └── schemas.py # Pydantic modeller │ ├── final_models/ # Eğitilmiş modeller (.pkl + BERT) │ ├── training/ │ │ └── childguardhybrid.py # Güncellenmiş eğitim scripti (XGBoost) │ └── requirements.txt ├── frontend/ │ ├── app/ │ │ ├── page.tsx # Ana analiz sayfası │ │ └── layout.tsx │ ├── components/ │ │ ├── AnalyzeForm.tsx │ │ ├── ResultCard.tsx │ │ ├── XAIPanel.tsx │ │ ├── HighlightedText.tsx │ │ ├── FeatureBarChart.tsx │ │ └── HistoryPanel.tsx │ └── package.json ├── docker-compose.yml └── README.md

## 5.4 Hibrit Karar Skoru Formülü (Değişmeyecektir)

Hibrit Skor Hesaplama Formülü Final Score = (BERT_prob × 0.6) + (XGBoost_prob × 0.4) Eşik Değeri: Final Score > 0.45 → RİSKLİ / SİBER ZORBALIK Eşik Değeri: Final Score ≤ 0.45 → GÜVENLİ / TEMİZ

# 6. Geliştirme Planı ve Öncelik Sıralaması

| # | Görev | Öncelik | Tahmini Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XGBoost eğitim scripti güncellenmesi (childguardhybrid.py) | Kritik | 3-5 gün | — |
| 2 | FastAPI arka uç — analiz endpoint'i | Kritik | 3-4 gün | #1 |
| 3 | SHAP entegrasyonu (XGBoost TreeExplainer) | Yüksek | 2-3 gün | #1, #2 |
| 4 | LIME entegrasyonu (BERT TextExplainer) | Yüksek | 2-3 gün | #2 |
| 5 | Next.js ön uç — analiz formu ve sonuç kartı | Kritik | 4-5 gün | #2 |
| 6 | XAI paneli — vurgulu metin ve çubuk grafik görünümleri | Yüksek | 3-4 gün | #3, #4, #5 |
| 7 | Analiz geçmişi (localStorage) | Orta | 1-2 gün | #5 |
| 8 | Docker Compose güncellemesi (arka uç + ön uç) | Orta | 1 gün | #1-7 |
| 9 | (Uzun Vadeli Vizyon) Chrome Extension prototipi | Vizyon — v3.0 | Belirsiz | Dağıtım |

# 7. Kabul Kriterleri

## 7.1 XGBoost Modeli

- XGBoost modeli başarıyla eğitilmiş ve final_models/xgboost_model.pkl dosyası olarak kaydedilmiş olmalıdır.

- Test kümesinde elde edilen F1 skoru, v1.0 Logistic Regression modelinin F1 skoruna kıyasla en az 3 puan daha yüksek olmalıdır.

- Model, mevcut özellik mühendisliği pipeline'ı ile uyumlu biçimde çalışmalıdır.

- SHAP hesaplaması hariç tutulduğunda tek bir sınıflandırma işlemi 100 ms'yi geçmemelidir.

## 7.2 Açıklanabilir Yapay Zeka

- SHAP: Her XGBoost sınıflandırması için en az 10 özelliğe ait SHAP değeri üretilmelidir.

- LIME: Her BERT sınıflandırması için en az 5 token'a ait açıklama ağırlığı üretilmelidir.

- Vurgulu metin görünümünde riskli sözcükler kırmızı, güvenli sözcükler mavi/gri tonlarında işaretlenmelidir.

- Çubuk grafik görünümünde pozitif katkılar kırmızı, negatif katkılar mavi renk kodlamasıyla gösterilmelidir.

- SHAP hesaplama süresi 500 ms'yi, LIME hesaplama süresi ise 500 örnekle 5 saniyeyi geçmemelidir.

## 7.3 Web Arayüzü

- Ana analiz sayfası 375 piksel (mobil) ve 1280 piksel (masaüstü) çözünürlüklerde hatasız biçimde görüntülenmelidir.

- Yaş grubu açılır menüsündeki seçim, BERT model tercihini doğrudan etkilemelidir.

- Analiz işlemi süresince yükleyici bileşeni (iskelet veya ilerleme çubuğu) görünür olmalı ve yanıt en fazla 30 saniye içinde alınmalıdır.

- Analiz geçmişi, sayfa yenileme işleminin ardından localStorage'dan yeniden yüklenebilir olmalıdır.

- Yüklü olmayan bir model için sistem durum göstergesinde "Devre Dışı" etiketi görüntülenmelidir.

## 7.4 Genel Gereksinimler

- docker-compose up komutu ile tüm sistem eksiksiz biçimde başlatılabilmelidir.

- README.md dosyası v2.0 kurulum ve kullanım adımlarını içerecek biçimde güncellenmiş olmalıdır.

# 8. Kapsam Dışı (v2.0)

- BERT modellerinin yeniden eğitimi; mevcut modeller değiştirilmeksizin korunacaktır.

- Türkçe dil desteği.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ve hesap yönetimi altyapısı.

- Veritabanı entegrasyonu; analiz geçmişi localStorage üzerinde yönetilmeye devam edecektir.

- Mobil uygulama geliştirmesi (iOS/Android).

- Tarayıcı eklentisi uygulaması; bu özellik uzun vadeli vizyon olarak saklanmaktadır.

- Toplu metin analizi (bulk upload) API desteği.

# 9. Açık Sorular ve Kararlaştırılacak Konular

| # | Konu | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hibrit karar ağırlıkları (BERT %60, XGBoost %40) mevcut hâliyle korunacak mı, yoksa XGBoost performans sonuçlarına göre yeniden optimize edilecek mi? | Beklemede — XGBoost test kümesi F1 sonuçları elde edildikten sonra değerlendirilecektir. |
| 2 | LIME num_samples parametresi sabit bir değer olarak mı tanımlanacak, yoksa kullanıcı tarafından yapılandırılabilir gelişmiş ayarlar paneline mi taşınacak? | Beklemede — varsayılan değer 500 olarak belirlenmiştir; gelişmiş ayarlar paneli ikinci geliştirme döngüsünde değerlendirilebilir. |
| 3 | Ön uç ve arka uç servisleri Docker Compose ile nasıl dağıtılacak? | Kararlaştırıldı — docker-compose up komutuyla başlatılacaktır. Ön uç :3000, arka uç :8000 portunda çalışacaktır. Mevcut Dockerfile iki bağımsız dosyaya (backend/ ve frontend/) bölünecektir. |
| 4 | XGBoost eğitim süreci Google Colab ortamında mı, yoksa yerel geliştirme ortamında mı yürütülecek? | Beklemede — mevcut eğitim betiği Colab ortamında çalışmaktadır; XGBoost GPU hızlandırma desteği mevcuttur. |

# 10. Terimler Sözlüğü

| Terim | Tanım |
| --- | --- |
| BERT | Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Google tarafından geliştirilen, bağlama duyarlı dil temsili öğrenen dönüştürücü tabanlı dil modelidir. |
| XGBoost | Extreme Gradient Boosting. Gradyan artırma yöntemini kullanan, karar ağacı tabanlı yüksek performanslı bir topluluk öğrenmesi algoritmasıdır. |
| TF-IDF | Term Frequency–Inverse Document Frequency. Bir sözcüğün belge koleksiyonu içindeki göreli önemini istatistiksel olarak ölçen metin temsil yöntemidir. |
| SHAP | SHapley Additive exPlanations. Oyun teorisinden türetilen Shapley değerlerini kullanarak her özelliğin model çıktısına bireysel katkısını hesaplayan açıklanabilir yapay zeka yöntemidir. |
| LIME | Local Interpretable Model-agnostic Explanations. Herhangi bir kara kutu modeli için yerel bir vekil model oluşturarak sınıflandırma kararlarını açıklayan model-bağımsız bir yöntemdir. |
| XAI | Explainable Artificial Intelligence (Açıklanabilir Yapay Zeka). Makine öğrenmesi modellerinin karar süreçlerini insan tarafından anlaşılabilir biçimde yorumlanabilir kılan yöntemler bütünüdür. |
| Hibrit Skor | BERT ve XGBoost modellerinin olasılık çıktılarının ağırlıklı ortalamasından elde edilen nihai karar skoru. Formül: 0.6 × BERT_prob + 0.4 × XGBoost_prob. |
| İnce Ayar (Fine-tuning) | Önceden büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmiş bir modelin, belirli bir görev veya alan için daha küçük ve hedefe özgü bir veri kümesiyle yeniden öğretilmesi işlemidir. |
| FastAPI | Python ekosistemi için geliştirilmiş, OpenAPI standardına uyumlu, asenkron işlem desteği sunan yüksek performanslı bir web API çerçevesidir. |
| SPA | Single Page Application (Tek Sayfa Uygulaması). Tüm uygulama içeriğinin tek bir HTML belgesi üzerinde, sayfa yenilemesi gerektirmeksizin dinamik olarak yönetildiği web uygulaması mimarisidir. |

ChildGuard AI v2.0 — Ürün Gereksinimleri Belgesi — Taslak v0.1 — Mart 2026